Latar Belakang

Panti asuhan membutuhkan berbagai bantuan, seperti dana, makanan, pakaian, dan perlengkapan sekolah. Namun, masyarakat terkadang kesulitan mengetahui panti yang membutuhkan bantuan, kebutuhan yang paling mendesak, serta informasi penyaluran donasi.

Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan Peduli Panti, sebuah website yang menghubungkan donatur dengan panti asuhan. Website ini menyediakan informasi profil panti, kebutuhan, pilihan donasi uang atau barang, prioritas kebutuhan, serta transparansi pengumpulan dan penyaluran donasi.

Melalui Peduli Panti, kami harap proses donasi menjadi lebih mudah, terarah, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepedulian serta kepercayaan masyarakat.

Tujuan :

### Tujuan Proyek Peduli Panti

1. **Ketepatan Bantuan:** Memastikan donasi sesuai dengan kebutuhan panti dan memprioritaskan kebutuhan mendesak.

2. **Transparansi Donasi:** Menampilkan progres pengumpulan serta laporan penyaluran bantuan untuk meningkatkan kepercayaan donatur.

3. **Kemudahan Donasi:** Memfasilitasi donasi uang dan barang melalui satu platform dengan informasi penyaluran yang jelas.

4. **Koneksi Langsung:** Menghubungkan donatur dengan pengurus panti asuhan secara mudah dan efisien.

5. **Pengelolaan Terpusat:** Memudahkan pengurus dalam mengelola informasi panti, kebutuhan, dan laporan bantuan.

Manfaat :

1. Mempermudah akses informasi panti asuhan. Masyarakat dapat melihat profil panti asuhan, jumlah anak yang diasuh, serta kebutuhan yang sedang diperlukan tanpa harus mendatangi panti secara langsung.

2. Membantu panti asuhan mendapatkan bantuan. Panti dapat mempublikasikan kebutuhan mereka, seperti bahan makanan, perlengkapan sekolah, pakaian, atau dana operasional, sehingga lebih mudah diketahui calon donatur.

3. Memudahkan masyarakat berdonasi. Donatur dapat memilih panti dan kebutuhan yang ingin dibantu, kemudian menyalurkan donasi berupa uang atau barang sesuai mekanisme yang disediakan sistem.

4. Meningkatkan transparansi donasi. Informasi mengenai donasi yang masuk, status donasi, dan penyaluran bantuan dapat dicatat dan ditampilkan agar proses bantuan lebih mudah dipantau.

5. Membantu pengelolaan data secara terpusat. Data panti, kebutuhan bantuan, donatur, transaksi donasi, dan penyaluran bantuan dapat dikelola dalam satu sistem sehingga lebih terstruktur.

6. Memperluas jangkauan donasi. Panti asuhan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui internet, tidak terbatas pada orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi panti.

Batasan Masalah :

1. **Pengguna:** Sistem memiliki dua role, yaitu donatur dan pengurus panti asuhan.

2. **Pendaftaran Panti:** Pengurus mengisi data panti dan kebutuhan tanpa verifikasi legalitas otomatis.

3. **Donasi Uang:** Pembayaran melalui transfer manual dengan unggah bukti transfer.

4. **Donasi Barang:** Penyerahan dilakukan secara langsung ke titik kumpul yang ditentukan panti.

5. **Kebutuhan Mendesak:** Prioritas kebutuhan ditentukan secara manual oleh pengurus panti.

6. **Informasi Donasi:** Progres donasi diperbarui berdasarkan input pengurus, tanpa integrasi bank.

7. **Transparansi Bantuan:** Laporan penyaluran diunggah oleh pengurus tanpa audit otomatis.

8. **Cakupan Fitur:** Meliputi data panti, kebutuhan, donasi, dan laporan penyaluran; tidak mencakup chat, reward, atau donasi berulang.

9. **Platform:** Website yang diakses melalui browser, tanpa aplikasi mobile native.

10. **Wilayah dan Bahasa:** Panti yang terdaftar berlokasi di Kalimantan Barat. Sistem menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.

## Metodologi Pengembangan Sistem: Waterfall

Metodologi Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Metode ini digunakan dalam pengembangan website Peduli Panti agar proses pembangunan sistem lebih terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### 1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)

Mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, serta fitur yang diperlukan dalam website Peduli Panti, meliputi pengelolaan data panti asuhan, informasi kebutuhan bantuan, donasi uang dan barang, serta pemantauan penyaluran bantuan.

### 2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Menyusun rancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan, meliputi desain antarmuka, diagram UML, ERD, struktur database, dan alur proses donasi.

### 3. Implementasi (*Implementation*)

Menerjemahkan rancangan menjadi website yang berfungsi, mencakup pengembangan antarmuka, backend, database, autentikasi pengguna, pengelolaan panti, serta fitur donasi dan penyaluran bantuan.

### 4. Pengujian (*Testing*)

Melakukan pengujian untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan, termasuk pengujian login, pengelolaan data, pencatatan donasi, validasi input, dan hak akses pengguna menggunakan metode *black-box testing*.

### 5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Melakukan perbaikan kesalahan, pembaruan sistem, dan penyesuaian terhadap kebutuhan baru agar website tetap berfungsi dengan baik setelah diterapkan.

**Kesimpulan:** Metodologi Waterfall membantu pengembangan website Peduli Panti berjalan secara sistematis melalui tahapan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.